}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Lucas Flores, Nicolás Jiménez, Luis Hernández |
| --- | --- |
| Rut | 20.879.958-4, 20.124.719-5, 17.398.937-7 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Melipilla |

Datos de la empresa

| Cargo (Dueño) | Moisés Jiménez |
| --- | --- |
| Empresa | Franquiciado Subway Moi-food |
| Teléfono | +56 9 9535 1910 |
| Correo | moisesjimenezloyola@gmail.com |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Mejora de Software Internos de Subway |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ciclo completo de desarrollo de software |
| Competencias | Toma de requisitos, desarrollo de aplicaciones, soluciones de software, administración de bases de datos |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Nuestro proyecto busca solucionar la falta de trazabilidad y la desorganización en la gestión interna de un franquiciado Subway ("Moi-food") que opera 3 locales en Chile —2 en Melipilla y 1 en Calera—, específicamente en cuatro áreas críticas del negocio: la documentación laboral (contratos, anexos, liquidaciones de sueldo), el reparto de propinas, el control de inventario y el registro de ventas y cierres de caja. Actualmente, la operación se maneja de forma manual y fragmentada: documentos escaneados sin estructura ni respaldo, reparto de propinas sin registro escrito, inventarios contados sin comparación contra el consumo real, y cierres de caja sin responsable ni explicación de diferencias. No existe una única fuente de verdad ni un registro de quién hizo qué y cuándo, lo que expone al negocio a multas de la Dirección del Trabajo (por ejemplo, si no se registra un contrato en el plazo de 15 días que exige el art. 9 bis del Código del Trabajo, o si no se conserva la documentación laboral por al menos 5 años), a conflictos internos por el reparto de propinas (art. 64 del Código del Trabajo exige enterar las propinas por tarjeta en 7 días hábiles) y a pérdidas económicas invisibles por mermas y desviaciones de inventario. - ¿Por qué escogimos este tema? Porque es un problema real de una empresa real a la que tenemos acceso directo: podemos levantar requerimientos con los usuarios que efectivamente usarán el sistema (el contador, los supervisores y los trabajadores). Además, el tema nos obliga a integrar conocimientos técnicos con un marco legal exigente, lo que lo hace un desafío profesional completo. - ¿Por qué es relevante para nuestro campo laboral? Porque el desarrollo de software de gestión es una de las salidas laborales centrales de la carrera de Ingeniería en Informática: diagnosticar un problema organizacional, modelar procesos de negocio, diseñar una solución con base de datos, autenticación y roles, y construirla cumpliendo normativa vigente (Código del Trabajo, Ley N°21.719 de Protección de Datos Personales) es exactamente el tipo de trabajo que se espera de un egresado del área. - Contexto y a quiénes impacta: La situación se sitúa en 3 locales de comida rápida bajo franquicia Subway en Chile. Impacta directamente al dueño/administrador, al contador, a los supervisores de turno y a los trabajadores de los locales (grupo laboral joven, con alta rotación, típico del rubro), e indirectamente al franquiciador, que exige estándares y reportes. - Aporte de valor: El proyecto entrega a la organización una única fuente de verdad con trazabilidad completa: cada documento, propina, ajuste de inventario o cierre de caja queda registrado con responsable y fecha. Esto reduce el riesgo de multas, da transparencia a los trabajadores (portal de autoservicio para consultar sus liquidaciones, contratos, propinas y horarios), permite detectar pérdidas de inventario y entrega reportes confiables para la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo: Desarrollar un sistema web de gestión interna para los 3 locales del franquiciado Subway (2 en Melipilla y 1 en Calera) que centralice y dé trazabilidad a la documentación laboral, el reparto de propinas, el inventario y las ventas de los locales, cumpliendo la normativa laboral y de protección de datos vigente en Chile. ¿En qué consiste? El sistema se organiza en módulos sobre un núcleo común de usuarios, roles y auditoría: - Gestor Documental: almacenamiento estructurado por trabajador de contratos, anexos, liquidaciones (con flujo pendiente de firma → publicada), pactos y finiquitos, con integridad verificable (hash por archivo), control de versiones, bloqueo de eliminación antes de los 5 años legales de conservación y alertas de plazos (registro de contrato en la DT) . - Propinas: registro diario por medio de pago, cálculo del reparto según el pacto firmado por los trabajadores, alerta del plazo legal de 7 días hábiles y constancias de entrega por trabajador. - Ventas y caja: cierre de caja diario por medio de pago, registro de diferencias con responsable, reportes por período y local. - Inventario: maestro de insumos, compras, conteos físicos, registro de mermas y comparación entre consumo teórico (por recetas) y consumo real. - Portal del trabajador: acceso individual de solo lectura a sus liquidaciones, contratos, propinas y horarios, con aislamiento estricto de datos. ¿Cómo planeo abordarlo? Mediante desarrollo incremental por fases priorizadas por riesgo: (1) núcleo de usuarios y gestor documental, (2) propinas, (3) ventas y caja, (4) inventario. Cada fase incluye levantamiento con usuarios reales, desarrollo, pruebas y retroalimentación, lo que permite entregar valor funcional desde el primer módulo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que exige aplicar de forma integrada las competencias centrales de la formación: - Desarrollo de aplicaciones, soluciones de software: el proyecto es, en esencia, el desarrollo completo de una aplicación web con frontend, backend y base de datos, aplicando el ciclo de vida del software desde el levantamiento de requisitos hasta las pruebas. - Diseño, administración de bases de datos: la trazabilidad exige modelar correctamente entidades (trabajadores, documentos, ventas, insumos, propinas) y sus relaciones, garantizando integridad e historial de cambios. - Análisis de procesos, levantamiento de requerimientos: el problema no es técnico sino organizacional; traducir el desorden operativo y las obligaciones legales (Código del Trabajo, Ley de Protección de Datos) en reglas de negocio del sistema es el núcleo del proyecto. - Gestión de proyectos, trabajo autónomo: la planificación por fases, la priorización por riesgo legal y la gestión del tiempo del semestre aplican directamente esta competencia. Las competencias seleccionadas son necesarias para resolver la problemática porque una solución que solo "funcione técnicamente" no basta: si el sistema no garantiza integridad, trazabilidad y confidencialidad de los datos de los trabajadores, no cumple su propósito legal. La combinación de desarrollo, base de datos y análisis de requerimientos es lo que permite que el software sea una respuesta real al problema y no solo un repositorio de archivos. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales se orientan al desarrollo de software aplicado a problemas reales de negocio: nos motiva construir herramientas que personas concretas usan todos los días y que resuelven dolores concretos, más que ejercicios académicos aislados. También nos interesa el área de sistemas de gestión (ERP) y el análisis de procesos, entendiendo cómo funciona una organización antes de programar para ella. Este proyecto refleja esos intereses de forma directa: es un sistema de gestión real, para un cliente real, con usuarios reales a los que podemos entrevistar. Además, incorpora una dimensión que nos interesa desarrollar: la intersección entre tecnología y cumplimiento normativo, es decir, cómo las leyes (laborales y de protección de datos) se traducen en reglas técnicas de un sistema. Realizar este proyecto contribuirá a nuestro desarrollo profesional porque nos permitirá pasar por el ciclo completo de un proyecto real —diagnóstico, levantamiento, diseño, desarrollo, pruebas con usuarios y entrega—, generar un caso concreto y demostrable para nuestro portafolio, y fortalecer habilidades blandas clave como la comunicación con usuarios no técnicos y la negociación de alcances. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Consideramos que el proyecto es plenamente desarrollable dentro del semestre por las siguientes razones: - Alcance acotado por fases: El sistema está diseñado de forma modular, lo que permite desarrollarlo incrementalmente. La fase 1 (núcleo + gestor documental) ya constituye por sí sola una solución de valor; los módulos siguientes se agregan según disponibilidad de tiempo, sin que el proyecto "quede a medias". Duración y horas: Tras las 4 semanas de definición (S1-S4), el desarrollo se ejecuta en 11 semanas (S5-S15) —5 Sprints de 2 semanas más una semana de pruebas y cierre—, con 13 horas semanales asignadas a la asignatura, tiempo suficiente para cubrir los módulos priorizados con calidad. La planificación por fases absorbe holgadamente imprevistos. Materiales requeridos (todos de bajo o nulo costo): computador personal, herramientas de software libre y gratuitas (Next.js y NestJS con JavaScript/TypeScript, PostgreSQL, Git/GitHub, Docker), y el servidor de la empresa, que opera con Coolify para el despliegue continuo. No se requiere hardware especializado ni licencias pagadas. Factores externos que facilitan el desarrollo: - Acceso directo al cliente y a los usuarios finales (contador, supervisores, trabajadores), lo que agiliza el levantamiento y validación de requisitos. - Ya existe un diagnóstico del problema y una especificación de módulos documentados, además de una primera versión base del software (backend con autenticación y estructura modular), lo que reduce el riesgo de partir desde cero. - La normativa aplicable ya fue investigada y está incorporada a los requerimientos. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar, en el plazo del proyecto (semanas S1 a S15), un sistema web de gestión interna para los 3 locales del franquiciado Subway "Moi-food" en Chile, que centralice y dé trazabilidad a la documentación laboral, el reparto de propinas, el inventario y las ventas, cumpliendo la normativa laboral y de protección de datos personales vigente. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diagnosticar y modelar los procesos actuales de documentación laboral, propinas, ventas e inventario de los 3 locales, entregando un documento de requisitos funcionales y legales (Código del Trabajo, Ley N°21.719) validado por el cliente al cierre de la semana S4. - Diseñar el modelo entidad-relación de la base de datos PostgreSQL y la arquitectura del sistema (frontend Next.js, backend NestJS, despliegue Docker/Coolify), aprobados por el docente antes del inicio del Sprint 1 (semana S5). - Desarrollar el Núcleo (usuarios, roles y auditoría) y el Gestor Documental, con integridad verificable mediante hash y control de versiones, logrando un prototipo operativo con el 100% de los documentos de prueba verificados al cierre del Sprint 2 (semana S8). - Desarrollar los módulos de Propinas y de Ventas y Caja, con el cálculo del reparto validado por el contador y el 100% de los cierres de caja de prueba registrados con responsable y diferencia calculada, al cierre de los Sprints 3 y 4 (semanas S10 y S12). - Desarrollar el módulo de Inventario y el Portal del Trabajador, verificando el aislamiento de datos (cada trabajador accede solo a su propia información) al cierre del Sprint 5 (semana S14). - Validar el sistema completo con usuarios reales de los 3 locales mediante pruebas funcionales, alcanzando al menos un 90% de casos de prueba aprobados y dejando el sistema desplegado en producción en el servidor de la empresa en la semana S15. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Utilizaremos la metodología ágil Scrum, ya que se ajusta a un equipo pequeño (3 integrantes) y a un tiempo acotado de desarrollo (11 semanas, S5-S15), permitiendo entregar valor de forma incremental, adaptarnos a cambios y mantener retroalimentación constante con el cliente (el dueño/administrador de los locales, el contador y los supervisores). Roles Scrum: - Product Owner: Nicolás Jiménez, quien es el enlace directo con el cliente (dueño, contador y supervisores), levanta y prioriza las historias de usuario en el Product Backlog según el riesgo legal y el valor de negocio. - Scrum Master: Luis Hernández, quien facilita las ceremonias, remueve impedimentos del equipo y vela por el cumplimiento del proceso Scrum. - Equipo de desarrollo: Nicolás Jiménez (backend y base de datos), Lucas Flores (frontend) y Luis Hernández (pruebas y documentación), quienes en conjunto estiman, desarrollan y prueban cada historia del Sprint Backlog. Artefactos: el Product Backlog contiene las historias de usuario derivadas de la especificación de módulos (Núcleo, Gestor Documental, Propinas, Ventas y Caja, Inventario, Portal del Trabajador), priorizadas por riesgo legal. Al inicio de cada Sprint se selecciona un subconjunto de historias que conforman el Sprint Backlog, y al cierre de cada Sprint se obtiene un Incremento funcional y probado del sistema. Sprints y ceremonias: trabajaremos con Sprints de 2 semanas. Durante la Fase 1 del curso (S1-S4) se realiza el levantamiento inicial y la conformación del Product Backlog. Entre S5 y S14 se ejecutan 5 Sprints: Sprints 1-2 (Núcleo + Gestor Documental), Sprint 3 (Propinas), Sprint 4 (Ventas y Caja) y Sprint 5 (Inventario y Portal del Trabajador); la semana S15 se destina a pruebas finales, ajustes y cierre. Cada Sprint incluye: Sprint Planning (selección y estimación de historias), Daily Scrum breve (avances, impedimentos, próximos pasos), Sprint Review (demostración del incremento al cliente para retroalimentación) y Retrospectiva (mejoras al proceso del equipo). Este ciclo corto permite detectar desviaciones temprano y ajustar prioridades sin comprometer el proyecto completo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Definición de Proyecto (Fase 1) | Este documento APT: antecedentes, fundamentación, objetivos, metodología, evidencias, plan de trabajo y Carta Gantt. | Es el entregable formal exigido por la asignatura para validar el proyecto antes de iniciar el desarrollo. |
| Avance | Prototipo Núcleo + Gestor Documental | Aplicación funcional con autenticación, roles y el módulo Gestor Documental operativo, probado con datos de prueba. | Permite validar la arquitectura técnica y el cumplimiento de las reglas legales de conservación documental antes de continuar con los demás módulos. |
| Final | Sistema con los módulos priorizados desarrollados | Aplicación web con los módulos Núcleo, Gestor Documental, Propinas y Ventas y Caja desplegada en el servidor de la empresa. | Es la evidencia principal del cumplimiento del objetivo general del proyecto. |
| Final | Informe final y presentación | Documento que resume el proceso completo (diagnóstico, diseño, desarrollo, pruebas) y presentación oral ante el docente. | Permite comunicar y sustentar los resultados y aprendizajes obtenidos durante el proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis de requerimientos, gestión de proyectos | Definición y validación del proyecto APT | Elaborar el documento de problema, la especificación de módulos y este documento de definición de proyecto (Fase 1 del curso), validados con el docente. | Computador, plantillas del curso, reuniones con la empresa | 4 semanas (S1-S4) | Todo el equipo | Depende de la disponibilidad del cliente para las entrevistas iniciales |
| Desarrollo de aplicaciones, diseño y administración de bases de datos, pruebas de software | Desarrollo, pruebas y entrega del sistema | Modelar la base de datos, desarrollar el Núcleo, Gestor Documental, Propinas y Ventas y Caja; realizar pruebas con usuarios reales, ajustes y elaborar el informe final y la presentación. | Next.js, NestJS, PostgreSQL, Git/GitHub, Docker, Coolify, servidor de la empresa, usuarios de prueba | 11 semanas (S5-S15) | Nicolás Jiménez (Product Owner, backend/BD), Lucas Flores (frontend), Luis Hernández (Scrum Master, documentación/pruebas) | Riesgo: disponibilidad de tiempo del contador para validar las reglas legales; facilitador: acceso directo a datos reales de los locales |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.