Plan de Comunicaciones

del Proyecto

Mejora de Software Internos de Subway

Fecha: 03-09-2026

# Tabla de contenido

- Información del Proyecto

- Restricciones y Premisas

- Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

- Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto

- Recursos Asignados a Actividades de Comunicaciones

- Proceso de Escalamiento

- Diagrama de Flujo de Información

- De la Actualización y Refinación del Plan de Comunicaciones

- Glosario

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Franquicia Subway "Moi-food" (3 locales: 2 en Melipilla y 1 en Calera) |
| --- | --- |
| Proyecto | Mejora de software internos de Subway |
| Fecha de preparación | 03-09-2026 |
| Cliente | Moisés Jiménez – Dueño / Administrador |
| Patrocinador principal | Moisés Jiménez |
| Coordinación de comunicaciones | Luis Hernández (Scrum Master / Documentación) centraliza reportes y actas; Nicolás Jiménez (Product Owner) es el enlace principal con el cliente. (el equipo trabaja de forma autoorganizada, sin un Gerente de Proyecto único) |

# Restricciones y Premisas

## Restricciones:

- Las comunicaciones deben respetar los roles definidos en la Matriz RACI del proyecto.

- El avance debe presentarse y validarse con el cliente en cada Sprint Review (cada 2 semanas).

- Las herramientas de comunicación disponibles son gratuitas: correo electrónico, WhatsApp y GitHub (Issues/Projects); no hay presupuesto para herramientas pagas.

- El cronograma del proyecto (15 semanas del proyecto, S1-S15) es una restricción que determina la frecuencia y urgencia de las comunicaciones.

## Premisas:

- Se asume que todos los interesados (dueño, contador, supervisores, trabajadores) tienen acceso a WhatsApp y/o correo electrónico.

- Se asume la disponibilidad del cliente y los usuarios para las validaciones de cada Sprint Review.

- Se asume que el Scrum Master (Luis Hernández) centraliza y distribuye la documentación y las actas de reunión.

# Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

| Interesado (Rol) | Interés Principal | Requisito de Comunicación |
| --- | --- | --- |
| Moisés Jiménez (Cliente / Patrocinador) | Éxito del proyecto, cumplimiento de plazos legales, bajo costo de implementación. | Validar el avance en cada Sprint Review (quincenal) y recibir alertas inmediatas ante riesgos legales. |
| Nicolás Jiménez (Product Owner) | Gestión del Product Backlog y cumplimiento del alcance priorizado. | Es el principal enlace con el cliente; necesita acceso total a la información operativa. |
| Luis Hernández (Scrum Master / Documentación) | Cumplimiento del proceso Scrum y de la documentación académica del curso. | Centraliza actas, informes de Sprint y la comunicación formal con el docente. |
| Lucas Flores (Frontend) | Claridad de requisitos de interfaz y retroalimentación de los usuarios, como responsable del desarrollo Frontend. | Participar en Dailies y Sprint Reviews para ajustar la interfaz según el feedback recibido. |
| Contador | Correcto cálculo del reparto de propinas y cumplimiento de plazos legales. | Ser Consultado (C) en el diseño de Propinas y Ventas/Caja; validar antes del cierre de esos Sprints. |
| Supervisores de turno | Operación diaria del local; uso de los módulos de Ventas/Caja e Inventario. | Ser Consultados (C) durante el diseño y participar en las pruebas (Sprint Review) de esos módulos. |
| Trabajadores | Portal de autoservicio; transparencia de propinas y liquidaciones. | Ser Informados (I) del avance del Portal del Trabajador y participar en la capacitación de cierre. |
| Docente / Líder Técnico | Cumplimiento académico y calidad técnica del proyecto. | Recibir los entregables de cada fase del curso y validar los avances según el calendario académico. |

# Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto

| Comunicación | Objetivo | Contenido | Formato | Medio | Frecuencia | Responsable | Aprobador | Audiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Review | Mostrar el incremento funcional y validarlo con el cliente y usuarios. | Demo del módulo en el ambiente de pruebas (dominio test, desplegado con Coolify), avance vs. Plan de Trabajo, riesgos. | Demo en vivo | Presencial en el local | Quincenal (S5-S15) | Product Owner (Nicolás Jiménez) | N/A | Cliente y, según el módulo, contador, supervisores o trabajadores |
| Daily Scrum | Sincronizar al equipo de desarrollo e identificar impedimentos. | Qué hice ayer, qué haré hoy, impedimentos. | Reunión breve (15 min) | Presencial / videollamada | Continua (S5-S15) | Scrum Master (Luis Hernández) | N/A | Equipo de desarrollo |
| Sprint Planning | Planificar el trabajo del siguiente Sprint. | Selección y estimación de historias del Product Backlog. | Reunión de trabajo | Presencial / videollamada | Al inicio de cada Sprint | Product Owner / Scrum Master | N/A | Equipo de desarrollo |
| Retrospectiva | Mejorar el proceso de trabajo del equipo. | Qué funcionó, qué no, acciones de mejora. | Reunión de trabajo | Presencial / videollamada | Al cierre de cada Sprint | Scrum Master (Luis Hernández) | N/A | Equipo de desarrollo |
| Validación de Requisitos Legales | Confirmar el cumplimiento del Código del Trabajo y la Ley N°21.719. | Reglas de negocio de documentación, propinas y datos personales. | Reunión breve / correo | WhatsApp / Email | Al inicio de cada módulo relacionado | Scrum Master / Documentación (Luis Hernández) | N/A | Contador, Product Owner |
| Informe de Avance a Docente | Reportar el cumplimiento académico del proyecto. | Estado del Plan de Trabajo, evidencias entregadas, riesgos. | Documento / correo | Plataforma del curso / Email | Según calendario de la asignatura | Scrum Master / Documentación (Luis Hernández) | Docente / Líder Técnico | Docente / Líder Técnico |
| Gestión de Tareas y Requisitos | Trazabilidad de historias de usuario y tareas técnicas. | Estado de historias, tareas y bugs. | Plataforma digital | GitHub (Issues / Projects) | Continua | Todo el equipo | N/A | Equipo de desarrollo, Product Owner |
| Solicitud de Cambio de Alcance | Evaluar y aprobar cambios al alcance definido en la Fase 1. | Solicitud de cambio, análisis de impacto en el cronograma. | Documento breve / correo | Email | A demanda | Product Owner (Nicolás Jiménez) | Cliente y Docente | Cliente, equipo, Docente |
| Minutas de Reunión | Documentar decisiones y compromisos. | Decisiones, acciones, responsables, plazos. | Documento | Email / repositorio del proyecto | Tras cada reunión formal | Scrum Master / Documentación (Luis Hernández) | N/A | Asistentes a la reunión |

# Recursos Asignados a Actividades de Comunicaciones

- Humanos: Luis Hernández (Scrum Master / Documentación) es el principal responsable de coordinar, documentar y distribuir las comunicaciones formales del proyecto (actas, informes de avance). Nicolás Jiménez (Product Owner), como enlace directo con el cliente, comunica el estado de negocio y valida los requerimientos.

- Técnicos: Se utilizarán herramientas gratuitas: correo electrónico y WhatsApp para la coordinación con el cliente y el equipo, y GitHub (Issues/Projects) para la gestión de tareas y la trazabilidad técnica, sin costo para el proyecto.

# Proceso de Escalamiento

- Nivel 1 (Operativo): impedimentos técnicos diarios que el equipo no puede resolver por sí solo.

Escalamiento: se reportan al Scrum Master (Luis Hernández) en el Daily Scrum.

Tiempo de resolución: 24-48 horas.

- Nivel 2 (Táctico): retrasos que afectan la fecha de un Sprint, o dudas sobre requisitos legales o de negocio.

Escalamiento: el Scrum Master escala al Product Owner (Nicolás Jiménez), quien consulta con el cliente o el contador si es necesario.

Tiempo de resolución: antes del siguiente Sprint Review (máximo 1 semana).

- Nivel 3 (Estratégico): riesgos que amenazan el cumplimiento del cronograma del semestre, o cambios mayores de alcance.

Escalamiento: el equipo escala al Docente / Líder Técnico y, si corresponde, directamente al cliente (Moisés Jiménez).

Tiempo de resolución: según lo defina el docente, considerando el calendario académico.

# Diagrama de Flujo de Información

## 1. Flujo hacia el Cliente (Moisés Jiménez):

- Contenido: demo del incremento funcional, riesgos legales, decisiones de alcance.

- Desde: Product Owner (Nicolás Jiménez).

- Frecuencia: quincenal (Sprint Review); a demanda para riesgos legales.

- Propósito: validación de negocio y toma de decisiones del cliente.

## 2. Flujo hacia Interesados Operativos (Contador, Supervisores, Trabajadores):

- Contenido: avance de los módulos que los afectan directamente (Propinas, Ventas y Caja, Inventario, Portal del Trabajador).

- Desde: Product Owner / Scrum Master.

- Frecuencia: puntual, según el módulo en desarrollo.

- Propósito: validar reglas de negocio y preparar la capacitación de cierre.

## 3. Flujo Operativo (Equipo de desarrollo):

- Contenido: tareas diarias, impedimentos, estado técnico.

- Entre: Scrum Master (Luis Hernández) y Equipo de desarrollo (Nicolás Jiménez, Lucas Flores).

- Frecuencia: continua (GitHub) y diaria (Daily Scrum).

- Propósito: ejecución y control diario del Sprint.

## 4. Flujo Académico (Docente / Líder Técnico):

- Contenido: entregables de cada fase del curso, informes de avance.

- Desde: Scrum Master / Documentación (Luis Hernández).

- Frecuencia: según el calendario de la asignatura (por Fase).

- Propósito: validación académica y orientación técnica del proyecto.

# De la Actualización y Refinación del Plan de Comunicaciones

- Al finalizar cada Sprint (cada 2 semanas) o cada fase del curso (Fase 1, 2 y 3).

- Si se incorpora un nuevo interesado relevante (por ejemplo, un nuevo supervisor o el franquiciador).

- Si se detecta que un canal de comunicación no está siendo efectivo (por ejemplo, baja respuesta por WhatsApp).

Todos los cambios que se realicen deben ser comunicados a los interesados del proyecto.

# Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| PO | Product Owner. Prioriza el Product Backlog y es el enlace principal con el cliente. |
| SM | Scrum Master. Facilita las ceremonias Scrum y remueve impedimentos del equipo. |
| Sprint | Ciclo de trabajo de 2 semanas en el que el equipo desarrolla un incremento funcional. |
| Product Backlog | Lista priorizada de historias de usuario y tareas del proyecto. |
| RACI | Responsible, Accountable, Consulted, Informed (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado). |
| DT | Dirección del Trabajo, entidad fiscalizadora laboral en Chile. |
| Ley N°21.719 | Ley de Protección de Datos Personales vigente en Chile. |
| Daily Scrum | Reunión diaria breve de sincronización del equipo de desarrollo. |
| GitHub | Plataforma utilizada para el control de versiones y la gestión de tareas técnicas. |